# 6. Fasering en planning.

In dit hoofdstuk staat beschreven wat er gedurende het project gaat gebeuren en hoe het project aangepakt wordt.

## 6.1 Iteraties

Er wordt gebruik gemaakt van iteraties van drie weken.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Weken | Eerste dag | Hoofd fase | Iteratie |
| 1, 2, 3 | 31-8-2015 | Inceptiefase | 1 |
| 4, 5, 6 | 21-9-2015 | Elaboratiefase | 2 |
| 7, 8, 9 | 12-10-2015 | Constructiefase | 3 |
| 10, 11, 12 | 9-11-2015 | Constructiefase | 4 |
| 13, 14, 15 | 30-11-2015 | Constructiefase | 5 |
| 16, 17, 18 | 4-1-2015 | Constructiefase | 6 |
| 19, 20 | 25-1-2015 | Transitiefase | 7 |

## 6.1 Globale activiteiten en planning

Omdat bij RUP niet met de watervalmethode wordt gewerkt worden producten niet in één keer afgerond maar worden de producten iedere iteratie uitgebreid en daar waar nodig aangepast. RUP is opgebouwd uit vier duidelijk te onderscheiden fasen. Dit zijn inception, elaboration, construction en transition. Deze fasen kunnen meerdere iteraties overspannen, maar in elke iteratie zal er kort gewerkt worden aan ieder van deze fasen. Aan het eind van iedere iteratie zal er een werkend product worden opgeleverd aan de opdrachtgever. Tijdens de iteratie zal er iedere week kort overleg plaatsvinden met de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat hij goed op de hoogte blijft van de voortgang en eventuele problemen snel kunnen worden aangepakt.

Hieronder staat een globale planning waarop per iteratie de op te leveren producten of activiteiten staan.

|  |  |
| --- | --- |
| Iteratie | Product |
| 1 | Concept onderzoeksplan |
| 2 | Onderzoeksplan |
| 2 | Onderzoeksrapport |
| 6 | Kennisoverdracht |
| 7 | Oplevering |